MEETINGS

Wekelijkse meetings en feedback

Salaheddine Sennouni | Odisee 2026 | Groep 10

Enterprise Network Rack | Rack 1 - Brussels Airport

Versie 4 | 18 juni 2026

Overzicht meetings

Dit document bevat alle meeting notulen, feedback sessies en belangrijke beslissingen gedurende het volledige project.

Week 1 - 20 feb 2026 - Kickoff Meeting

Deelnemers: Volledige groep 10, Docent Yvan Rooseleer

Doel: Projectdoelstellingen begrijpen en rollen verdelen

Besproken punten:

* Projectbrief besproken en begrepen

* 4 racks verdeeld onder teamleden

* Rack 1 toegewezen aan Salaheddine

* Google Drive structuur opgezet

* Afspraak: wekelijkse standup op maandag

Week 2 - 27 feb 2026 - AI-Interview voor Requirements

Deelnemers: Salaheddine met AI gesimuleerde IT-verantwoordelijke

Doel: Requirements ophalen voor Rack 1

Besproken punten:

* 2 airlines moeten volledig gescheiden zijn - aparte VLANs + ACLs

* VoIP apart segmenteren voor spraakkwaliteit

* WiFi Guest volledig geïsoleerd van intern netwerk

* Resultaat: 13 VLANs geïdentificeerd

* IP-schema: 10.1.VLAN.0/24 per VLAN

Week 3 - 6 mrt 2026 - Netwercontwerp Review

Deelnemers: Groep 10 + Docent

Doel: VLAN plan en topologie valideren

Besproken punten:

* VLAN schema goedgekeurd

* Naming conventions vastgelegd

* Planning spreadsheets aangemaakt

* Feedback: voeg VLAN 199 toe voor transit

Week 5 - 16 mrt 2026 - Security Design Sessie

Deelnemers: Salaheddine + Alexander (Rack partner)

Doel: ACL matrix uitwerken en valideren

Besproken punten:

* ACL_AIRLINE_ISOLATION tussen VLAN 110-112 en 120-122

* ACL_GUEST_WIFI blokkeert alle intern verkeer vanuit VLAN 141

* ACL_IOT voor isolatie VLAN 131

* ACL_MGMT_IN voor SSH only vanuit VLAN 190

Week 8 - 1 apr 2026 - Tussentijdse Demo

Deelnemers: Groep 10 + Docent

Doel: Fase 1 demonstreren

Besproken punten:

* VLANs + Trunks + SVIs werken

* DHCP + OSPF + HSRP draaien

* Internet connectivity via NAT werkt

* Feedback: documentatie versterken, meer testscreenshots

Week 10 - 15 apr 2026 - Redundantie Implementation Review

Deelnemers: Salaheddine + Alexander

Doel: VRRP vs HSRP beslissing

Besproken punten:

* Bevestigd: VRRP werkt NIET op Cisco 3650 in PT

* Beslissing: HSRP gebruiken als alternatief

* SW-DIST2 toegevoegd als backup distribution

* R-EDGE2 toegevoegd als backup edge router

Week 11 - 22 apr 2026 - Feedback van Alexander - peer review

Via Teams chat feedback ontvangen

Doel: Peer review voor v3

Besproken punten:

* Server heeft alle DHCP pools geconfigureerd ✓

* NTP toevoegen - ntp server commando ✓

* Eventueel DAI (ip arp inspection) toevoegen

* Eventueel storm control (zelf niet geïmplementeerd)

* Simulation mode gebruiken om DHCP problemen te debuggen

* OSPF areas: niet perse nodig - 1 area is OK

Week 12 - April 2026 - Finale Review

Deelnemers: Salaheddine zelf

Doel: v3 afronden en testen

Besproken punten:

* Alle 15 testscenarios uitgevoerd

* Screenshots verzameld als bewijs

* Documentatie geupdate naar v3

* Packet Tracer bestand opgeslagen als Rack1_v3.pkt

Week 13 - Mei 2026 - CML Poging: niet geslaagd

Deelnemers: Salaheddine (zelf), later besproken met groep

Doel: Cisco Modeling Labs testen als verificatieomgeving voor multi-rack

Besproken punten:

* Cisco DevNet Sandbox meerdere keren geprobeerd

* Herhaaldelijk falen tijdens provisioning: "Torque was not able to complete launching your environment"

* Probleem extern en buiten onze controle — geen oplossing gevonden

* Conclusie: CML niet bruikbaar als verificatieomgeving voor dit project

* Beslissing: alternatief zoeken in volgende meeting met coach

Week 14 - 11 mei 2026 - Coach Meeting: overstap naar Multiuser PT

Deelnemers: Groep 10 + Docent Yvan Rooseleer

Doel: CML probleem bespreken, alternatief vaststellen

Besproken punten:

* CML-verificatie officieel vervangen door Packet Tracer Multiuser

* Aleksander (Rack 2) host de Multiuser sessie als listening server

* Alle 4 racks verbinden via PT Multiuser zodat volledig Brussels Airport netwerk werkt

* OSPF process 25 gebruiken voor inter-rack communicatie (apart van intern process 1)

* Inter-rack IP-bereik: 10.99.0.0/24, opgedeeld in /30 links

* Elke rack voegt SW-CORE toe (Cisco 3650) als inter-rack core switch

* Deadline voor implementatie: 25 mei 2026

* Plan van Aanpak bijwerken: taak 11 vervangen door Multiuser PT verificatie

Week 16 - 17 juni 2026 - Coach Feedback voor Presentatie

Deelnemers: Salaheddine + Docent Yvan Rooseleer

Doel: Tussentijdse feedback ontvangen voor presentatie van 19 juni

Besproken punten:

* NAT verwijderen uit intern pad — OSPF werkt niet over NAT, NAT mag alleen op echte internet-edge

* Tekst en uitleg zijn belangrijker dan screenshots — screenshot dient als bewijs dat de uitleg klopt

* Multiuser als sterk punt benoemen in presentatie

* default-information originate alleen op R-EDGE, NIET op R-EDGE2 (tip Aleksander via WhatsApp)

* Route-tags toevoegen aan redistribute om loops te vermijden (tag 1 en tag 25)

* Actiepunten: configs updaten (NAT eruit, tags erin), documentatie bijwerken

Week 17 - 18 juni 2026 - Eindcheck voor Presentatie

Deelnemers: Salaheddine (zelf)

Doel: Alle documentatie finaliseren voor presentatie op 19 juni

Besproken punten:

* Configs v4 bijgewerkt: NAT verwijderd van R-EDGE en R-EDGE2, redistribute met tags

* Plan van Aanpak v6 als professionele Word-docx opgemaakt en geupload

* IP-plan v3 gecorrigeerd: router-id's SW-DIST2 (5.5.5.5) en R-EDGE2 dubbele ID verduidelijkt

* Peer-link met Aleksander: bewust uitgesteld — PT Multiuser is per sessie, link was down

* Ping-strategie vastgelegd: ping 10.99.0.1 vanaf SW-CORE-RACK1 is de enige relevante test

* OSPF control plane volledig bewezen (alle neighbors FULL, 12 VLANs in route table)

* Eerlijk gedocumenteerd: inter-rack data plane = PT-beperking, geen configuratiefout

* Drive opgeruimd: dubbele documenten verwijderd, alle kerndocs up-to-date